WOF-II.261.11.2019.MW

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa zamówienia: **Wykonanie powtórnych zabiegów ochrony czynnej w obszarach Natura 2000 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.” – łąki trzęślicowe (koszenie).**

Działania będą prowadzone na działce o nr ewid. 171, obręb Kopcie, gmina Bliżyn; wydzielenia 41f, j, n w Leśnictwie Odrowążek, Nadleśnictwo Suchedniów, obszar Natura 2000 Lasy Suchedniowskie.

Całkowita powierzchnia płatu siedliska wynosi około 4 ha, powierzchnia na której mają być przeprowadzone zabiegi ochrony czynnej około 3,5 ha. Pozostałą część płatu (około 0,5 ha) zajmuje kępa drzew.

Zakres działań ochrony czynnej obejmuje:

1. zaznaczenie w terenie granic powierzchni objętej zabiegami ochrony czynnej; oznaczenie powinno być czytelne, trwałe w okresie realizacji przedmiotowych prac oraz nie pozostawiać wątpliwości odnośnie przebiegu granic płatu objętego działaniami ochrony czynnej; dopuszczalne jest użycie palików z trwałego materiału, taśm oraz farb.
2. koszenie roślinności zielnej na wysokości od 10 do 15 cm nad powierzchnią gruntu; roślinność musi być koszona ręcznie lub lekkim sprzętem, nie powodującym niszczenia gruntu oraz nadmiernego rozdrobnienia materii organicznej na płacie, dopuszczalne jest użycie np.: maczet, kos, kos spalinowych, lekkich kosiarek. Koszenie powinno zakończyć się nie później niż 30 października 2019 r.
3. usuwanie jednorocznych odrośli drzew i krzewów.
4. zgrabienie, zebranie, wywóz poza teren działań i zagospodarowanie we własnym zakresie materiału uzyskanego z prac; miejsce tymczasowego składowania biomasy wskazano na załączniku nr 1 do OPZ; biomasa nie może zalegać w miejscu tymczasowego składowania dłużej niż do 25 listopada 2019 r.
5. wykonanie prac porządkowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uprzątnięcie wszelkich pozostałości z miejsc prowadzenia zabiegów oraz składowania biomasy. Z przedmiotowej powierzchni usunąć należy również zalegające tam odpady. Ponadto Wykonawcę zobowiązuje się do dbałości o stan dróg dojazdowych, z których będzie korzystał; wszelkie ewentualne uszkodzenia traktów (powstałe głębokie koleiny) Wykonawca naprawi na swój koszt.

Dodatkowe uwagi oraz wymogi:

1. Wszystkie prace na płacie siedliska należy prowadzić w sposób ograniczający do minimum ryzyko zniszczenia siedliska i gatunków będących przedmiotami ochrony; na teren działań nie wolno wjeżdżać sprzętem mogącym pozostawiać głębokie koleiny.
2. Materiału uzyskanego z prac nie wolno spalić ani pozostawić na przedmiotowym płacie siedliska. W wyjątkowych sytuacjach wymagających zdeponowania na działkach sąsiadujących z przedmiotowym płatem siedliska, konieczne jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego stosowne uzgodnienie z władającym nieruchomością.
3. Wykonawca może poruszać się po wewnętrznych drogach nadleśnictwa wyłącznie po dokonaniu stosownych ustaleń w tym zakresie z osobą reprezentującą zarządcę terenu.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, ograniczając do minimum ryzyko ewentualnych wycieków płynów technicznych (paliwa, olejów, smarów itp.).
5. Przy wykonywaniu prac obowiązuje stosowanie się do przepisów obowiązujących w lasach.

Powierzchnia wskazana została w warstwie wektorowej w formacie shp\* stanowiącej załącznik do OPZ.

**Przedmiotowe siedlisko należy do typów obszarów silnie uwodnionych, w związku z czym miejsce to może być trudno dostępne, a wykonywanie prac utrudnione. Dodatkowo należy podkreślić, że zlokalizowane jest na gruntach leśnych przez co dojazd może być ograniczony tzn. odbywać się poprzez gruntowe drogi leśne lub inne nieutwardzone szlaki wskazane tymczasowo.**