Załącznik nr 7 do SIWZ

WOF-II.261.11.2017.MW

# UMOWA NR …/2018

# zawarta w dniu ……………2018 r. pomiędzy:

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce,
NIP 9591842591, REGON 260262224, reprezentowaną przez Waldemara Pietrasika – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ……………………… , zwanym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.)

# I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 ………………………………………………………………… na powierzchniach zlokalizowanych w ……………………………...................................................................... (zwane w dalszej części umowy również Zadaniem). Integralną część umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 30 marca 2018 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać do rozpoczęcia sezonu lęgowego ptaków.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych oraz udzielać wyjaśnień dotyczących realizacji Zadania na każde żądanie Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Zamawiający lub osoby przez niego wskazane mają prawo kontrolować postępy i jakość wykonywania Zadania na każdym etapie jego realizacji,

- Wykonawca świadczy usługi osobiście lub przy pomocy własnego personelu. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania całości lub części Zadania podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania całości bądź części Zadania podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub zaniechania jak za własne,

- Rozpoczęcie prac nastąpi po uzgodnieniu w terenie zakresu prac przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy oraz zarządcy terenu,

- Z uwagi na chronione gatunki roślin występujące na terenie prac, Wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia naruszenia warstwy gleby do niezbędnego minimum wynikającego z prac związanych z wywozem uzyskanej biomasy.

- Dopuszcza się możliwość korespondencji za pomocą poczty elektronicznej na adres - po stronie Zamawiającego ……………………………………………….., a po stronie Wykonawcy: ………………… …………………………. Terminy liczone są od dnia otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłki.

# II. WYNAGRODZENIE

§ 3.

- Za wykonanie Zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….. zł brutto (słownie: …………………….. złotych 00/100).

- Cena, o której mowa w ust. 1 jest stała od chwili złożenia przez Wykonawcę oferty i nie może ulec zmianie przez okres realizacji umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację Zadania zgodne będzie z ceną wskazaną w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu.

- Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru, stwierdzający wykonanie Zadania bez wad.

- Adresem doręczenia faktury/rachunku jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce.

# III. ODBIÓR ZADANIA

§ 4.

- O wykonaniu Zadania Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Odbiór Zadania nastąpi przez podpisanie Protokołu odbioru przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy, najpóźniej w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania Zadania. Warunkiem odbioru będzie wykonanie Zadania zgodnie ze wszystkimi wskazaniami z opisu przedmiotu zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze Zadania nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.

- Protokół odbioru Zadania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie sporządzony po usunięciu wad przez Wykonawcę.

- Zgłoszenia mogą zostać dokonane w formie pisemnej, drogą e-mailową lub faxem.

# IV. KARY UMOWNE

§ 5.

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów określonych w § 2 ust. 1
i § 4 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku niewykonania Zadania w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może w terminie tygodnia od powzięcia wiadomości o tej okoliczności odstąpić od Umowy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- W przypadku niewykonania Zadania w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający może w terminie tygodnia od powzięcia wiadomości o tej okoliczności odstąpić od Umowy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że okoliczności przez które nie wykonał Zadania w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 są przez niego niezawinione.

- Za nienależyte wykonanie Zadania, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1., za każde stwierdzone uchybienie w realizacji Zadania, o których mowa w ust. 5.

- Przez nienależyte wykonanie Zadania rozumie się w szczególności: wycięcie drzew wskazanych do pozostawienia, wykoszenie powyżej lub poniżej wskazanej wysokości, nieuprzątnięcie materiału pochodzącego z prac, niewykonanie prac na całej planowanej do ochrony czynnej powierzchni, spalenie materiału na powierzchni, dopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia na grunty sąsiednie.

- Niezależnie od kary umownej Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody tj. dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego zostaną one potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury/rachunku.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 6.

            - W razie zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

            - W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

            - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wykonaniu lub nie wykonaniu Zadania w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 z podaniem przyczyn dla których do wykonania umowy nie doszło. Zamawiający może w terminie tygodnia od powzięcia wiadomości o tej okoliczności odstąpić od Umowy.

# VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

- Wykonawca przy wykonywaniu Zadania jest zobowiązany działać bezstronnie i z należytą starannością.

- Wykonawca nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

- Zamawiający wskazuje, że każdorazowo w tym dokumencie używając pojęcia „dni robocze” rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz soboty.

- Strony deklarują, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania sporów powstałych na tle wykonywania niniejszej Umowy. Przy braku porozumienia w tym zakresie, spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego umieszczonej na jego stronie internetowej pod linkiem: http://kielce.rdos.gov.pl/polityka-srodowiskowa i jest świadomy wynikających z niej postanowień.

- Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta wykonawcy.

| ………………………………………………... (podpis Zamawiającego) | ……………………………………………… (podpis Wykonawcy) |
| --- | --- |